بلوپرینت کامل پروژه Hostel Management + AI Agent

فاز صفر: تعریف دقیق محصول و مرزبندی

قبل از طراحی UI و کدنویسی، باید محصول را روی کاغذ قفل کنیم.
بزرگ‌ترین اشتباه این است که همزمان بخواهی PMS، حسابداری، CRM، پیام‌رسانی، OTA، و AI را کامل بسازی.

خروجی این فاز

یک سند Product Scope نهایی که روشن کند:

نسخه اول محصول دقیقا برای چه کسی است؟

پیشنهاد من:

- هاستل‌های کوچک و متوسط

- دارای اتاق خصوصی + خوابگاه

- نیازمند مدیریت تخت، رزرو، پرداخت، هزینه‌ها، گزارش

- هنوز اتوماسیون حرفه‌ای ندارند یا با اکسل/واتساپ/دفتر کار می‌کنند

نسخه اول محصول چه کارهایی باید بکند؟

- مدیریت اتاق و تخت

- رزرو و تخصیص تخت

- چک‌این و چک‌اوت

- ثبت پرداخت و بدهی

- ثبت هزینه‌های هاستل

- گزارش سود/زیان و بدهی‌ها

- داشبورد مدیریت

- AI Assistant فقط در حالت read-only + report generation

نسخه اول چه کارهایی نباید بکند؟

فعلاً نه:

- اتصال کامل به همه OTAها

- حسابداری بسیار پیچیده شرکتی

- اپ موبایل Native

- قیمت‌گذاری داینامیک پیشرفته

- AI agent با دسترسی نوشتن بدون تایید

- ماژول HR و حقوق و دستمزد

- سیستم وفاداری و مارکتینگ سنگین

تصمیم کلیدی این فاز

مدل محصول:

- SaaS چندمستاجری (multi-tenant)

- هر هاستل = یک tenant

- هر tenant داده مستقل

- سطوح دسترسی: Owner / Manager / Reception / Accountant / Housekeeping

فاز یک: کشف فرآیند واقعی هاستل

قبل از طراحی سیستم، باید جریان واقعی کار هاستل را مدل کنیم.

کاری که باید انجام بدهی

حداقل 5 سناریوی واقعی را بنویس:

سناریو 1

مهمان برای یک تخت در Dorm رزرو می‌کند، بیعانه می‌دهد، دیر می‌رسد، چک‌این می‌کند، 2 شب اضافه می‌ماند، بخشی از پولش باقی می‌ماند.

سناریو 2

یک گروه 4 نفره یک اتاق خصوصی می‌گیرد، بعد می‌خواهند دو نفر جدا شوند و به Dorm منتقل شوند.

سناریو 3

یک تخت رزرو شده ولی مهمان no-show می‌شود.

سناریو 4

تختی خراب می‌شود و موقتاً از سرویس خارج می‌شود.

سناریو 5

مدیر می‌خواهد ببیند این ماه:

- چند تخت پر بوده

- چقدر درآمد ناخالص داشته

- چقدر هزینه آب و برق و مواد مصرفی داده

- سود خالص چقدر شده

خروجی این فاز

یک فایل با نام:
Core Operational Flows

داخلش باید این flowها مشخص شوند:

- Booking flow

- Check-in flow

- Check-out flow

- Bed move flow

- Partial payment flow

- Expense recording flow

- Reporting flow

- AI query flow

تا این فاز تمام نشده، سراغ طراحی دیتابیس نرو.

فاز دو: طراحی دامنه محصول و معماری مفهومی

اینجا باید مدل ذهنی سیستم را تثبیت کنیم.

اصل مهم

محصول باید بر اساس «Space» طراحی شود، نه فقط Room.
یعنی هر چیز قابل فروش یا قابل اشغال یک Space است:

- اتاق خصوصی

- Dorm

- تخت

- بعداً شاید کمد، میز کار، یا add-on

موجودیت‌های اصلی که باید قفل شوند

- Property / Hostel

- Space

- Bed

- Guest

- Reservation

- Stay

- Assignment

- Folio

- Charge

- Payment

- Expense

- Vendor

- Tax Profile

- User

- Role / Permission

- Audit Log

- Automation Rule

- AI Action Log

خروجی این فاز

سه نمودار:

- Domain model

- Entity relationship map

- Operational state map

نکته مهم

در این مرحله باید stateها را کامل تعریف کنی.

مثلاً برای Bed:

- available

- reserved

- occupied

- on_hold

- dirty

- maintenance

- out_of_order

برای Payment:

- unpaid

- partial

- paid

- refunded

- chargeback

برای Reservation:

- draft

- confirmed

- checked_in

- checked_out

- cancelled

- no_show

فاز سه: اولویت‌بندی ماژول‌ها

در این فاز تصمیم می‌گیری چه چیزی اول ساخته شود.

ترتیب درست ماژول‌ها

- Auth + Multi-tenant

- Property setup

- Rooms / Dorms / Beds

- Reservations

- Check-in / Check-out

- Folio / Charges / Payments

- Expenses

- Reports

- Messaging

- AI Assistant

- OTA / channel manager integrations

- Billing / subscription / sales ops

این ترتیب خیلی مهم است.
اگر زودتر از موعد AI یا Integration بسازی، پایه محصول سست می‌شود.

فاز چهار: طراحی دیتابیس واقعی

اینجا باید اسکیمای نهایی دیتابیس را بسازی.

بخش‌های اصلی دیتابیس

A. Tenant & Identity

- tenants

- users

- user_roles

- permissions

- user_tenant_memberships

B. Property & Inventory

- properties

- buildings

- floors

- spaces

- beds

- space_attributes

- space_status_history

C. Guests & Reservations

- guests

- guest_documents

- guest_consents

- reservations

- reservation_guests

- reservation_assignments

- reservation_status_history

D. Stay Operations

- stays

- stay_bed_moves

- housekeeping_tasks

- housekeeping_status_logs

- incidents

E. Financial Core

- folios

- folio_windows

- charges

- payments

- refunds

- taxes

- tax_profiles

- deposits

- receivables

F. Expenses & Vendors

- expense_categories

- expenses

- expense_attachments

- vendors

G. Reporting & Audit

- daily_closures

- accounting_entries

- journal_entries

- audit_logs

H. Automation & AI

- message_templates

- automation_rules

- automation_runs

- ai_queries

- ai_tool_calls

- ai_action_proposals

- ai_approvals

تصمیم مهم

از همین ابتدا:

- journal entries را append-only طراحی کن

- اصلاح مالی = reverse + repost

- داده مالی را editable ساده نگذار

فاز پنج: طراحی UX و ساختار صفحات

اینجا وارد طراحی محصول می‌شوی.

ابتدا این صفحات را طراحی کن

1. Login / tenant switch

2. Onboarding property setup

3. Dashboard

4. Rooms management

5. Live inventory

6. Reservation details

7. Check-in / Check-out

8. Folio / Payments

9. Expenses

10. Reports

11. Automations

12. AI Assistant

ترتیب طراحی UX

مرحله 1: wireframe ساده

فقط ساختار و جای المان‌ها

مرحله 2: flow-first UX

کاربر بتواند سریع:

- رزرو ثبت کند

- تخت تخصیص دهد

- پرداخت ثبت کند

- خروجی بگیرد

مرحله 3: visual design

رنگ، تایپوگرافی، spacing، component system

صفحاتی که باید در MVP واقعاً عالی باشند

Live Inventory

باید هسته محصول باشد:

- Room / Dorm / Bed hierarchy

- وضعیت رنگی تخت‌ها

- پرداخت روی هر تخت

- نظافت

- رزروهای امروز

- action سریع

Reservation Detail

باید اینها را یکجا نشان بدهد:

- اطلاعات مهمان

- تاریخ‌ها

- تخت تخصیص‌یافته

- مبلغ کل

- پرداخت شده

- مانده

- یادداشت‌ها

- تاریخچه

Folio / Payments

باید کاملاً واضح باشد:

- charges

- payments

- balance due

- tax

- receipts

- refund history

فاز شش: طراحی Design System

قبل از توسعه کامل فرانت، باید design system سبک داشته باشی.

باید تعریف کنی

- رنگ‌های primary / success / warning / danger

- badge system برای statusها

- card patterns

- table patterns

- drawer / modal behavior

- form patterns

- toast / alert patterns

- spacing system

- typography scale

- icon language

تصمیم مهم

چون محصول B2B است، UI باید:

- تمیز

- سریع

- کم‌زرق‌وبرق

- بسیار واضح
باشد

نه تبلیغاتی، نه شلوغ.

فاز هفت: معماری فنی

اینجا تصمیم‌های فنی قفل می‌شوند.

پیشنهاد معماری

Frontend

- Next.js

- TypeScript

- Tailwind

- component library مثل shadcn/ui

Backend

- NestJS یا FastAPI یا Django

- TypeScript backend اگر بخواهی هماهنگی تیمی بهتر باشد

- یا Python اگر AI و گزارش‌سازی برایت هسته مهم‌تری است

Database

- PostgreSQL

Real-time

- WebSocket / SSE

Background jobs

- queue system مثل BullMQ / Celery

File storage

- S3-compatible object storage

Auth

- JWT + refresh token

- tenant-aware session management

Infra

- Docker

- staging + production environments

- CI/CD

اصل معماری

سیستم را به bounded context تقسیم کن:

- Identity

- Inventory

- Reservations

- Operations

- Finance

- Reporting

- Messaging

- AI layer

- Integrations

فاز هشت: ساخت MVP واقعی

حالا توسعه شروع می‌شود.

Sprint 1

پایه سیستم

- auth

- tenant model

- property creation

- role system

- user management پایه

Sprint 2

inventory

- create room/dorm/bed

- statuses

- room grid

- bed states

Sprint 3

reservations

- create reservation

- assign bed

- move bed

- cancel/no-show

Sprint 4

operations

- check-in

- check-out

- housekeeping status

- maintenance status

Sprint 5

finance core

- folio

- charges

- payments

- balance tracking

- receipts

Sprint 6

expenses

- expense categories

- vendor

- recurring utilities

- attachments

Sprint 7

reports

- daily summary

- weekly summary

- monthly P&L

- unpaid balances

- occupancy report

- RevPAB / bed occupancy

Sprint 8

AI read-only assistant

- سوال از دیتای ساختارمند

- generate weekly report

- expense summary

- unpaid list

- empty beds query

فاز نه: حسابداری درست و قابل اعتماد

این بخش برای فروش واقعی خیلی مهم است.

باید از اول مشخص کنی

درآمد چگونه ثبت می‌شود؟

- هنگام رزرو؟

- هنگام چک‌این؟

- یا از طریق night audit بر اساس service date؟

پیشنهاد حرفه‌ای:

- chargeها با service_date ثبت شوند

- night audit روزانه اجرا شود

- prepayment و deposit از revenue جدا بماند تا زمان مصرف

باید این گزارش‌ها را داشته باشی

- Gross Revenue

- Net Revenue

- Expense by category

- Outstanding balances

- Cash collected

- Tax collected

- Profit / Loss

- Occupancy

- RevPAB

ماژول night audit

در MVP می‌تواند ساده باشد:

- بستن روز

- ثبت chargeهای شبانه

- reconcile payment totals

- freeze daily numbers

فاز ده: AI Agent

این بخش باید بعد از پایدار شدن داده‌ها اضافه شود.

نسخه اول AI

فقط این کارها:

- پاسخ به سوال مدیریتی

- تولید گزارش

- خلاصه‌سازی روندها

- پیشنهاد اقدام

مثال

- امشب کدام تخت‌ها خالی‌اند؟

- کدام مهمان‌ها هنوز بدهکارند؟

- هزینه مواد مصرفی این ماه چقدر بوده؟

- خلاصه عملکرد هفته را بنویس

نسخه دوم AI

- draft message

- payment reminder draft

- summary for owner

- anomaly detection

نسخه سوم AI

فقط با تایید انسان:

- ارسال پیام

- اجرای automation

- پیشنهاد تغییر قیمت

- پیشنهاد بستن اتاق یا maintenance block

اصل امنیت AI

Agent نباید مستقیم به دیتابیس دسترسی داشته باشد.
فقط از طریق toolهای کنترل‌شده کار کند.

مثلاً:

- get_available_beds()

- get_unpaid_balances()

- get_monthly_profit_loss()

- draft_payment_reminder()

و هر tool باید:

- scope tenant را چک کند

- permission role را چک کند

- audit log ثبت کند

فاز یازده: اتوماسیون و پیام‌رسانی

وقتی هسته محصول stable شد، این بخش ارزش فروش را خیلی بالا می‌برد.

اتوماسیون‌های اولیه

- پیام قبل از ورود

- پیام خوش‌آمد

- پیام یادآوری تسویه

- پیام بعد از خروج

- یادآوری هزینه‌های recurring

- هشدار occupancy پایین

- هشدار بدهی بالا

کانال‌ها

مرحله اول:

- email

- WhatsApp integration later

- شاید Telegram برای بازار خاص

بخش‌های لازم

- templates

- variables

- scheduling

- trigger rules

- retry logs

- opt-out

- consent tracking

فاز دوازده: گزارش‌گیری و تصمیم‌سازی

برای فروش B2B، فقط مدیریت رزرو کافی نیست. مدیر باید حس کند ابزار تو «کنترل مالی» می‌دهد.

گزارش‌های ضروری

عملیاتی

- occupancy by dorm

- occupancy by private room

- available beds tonight

- arrivals/departures today

- cleaning status

- out-of-order beds

مالی

- daily cash in

- unpaid balances

- monthly revenue

- monthly expenses

- profit/loss

- taxes due

- vendor payments

تحلیلی

- RevPAB

- average stay

- cancellation rate

- unpaid ratio

- maintenance cost trend

- consumables trend

فاز سیزده: تست واقعی با هاستل نمونه

قبل از فروش عمومی، باید pilot اجرا کنی.

بهترین روش

با 1 تا 3 هاستل واقعی کار کن.

هدف pilot

- آیا کاربر واقعاً flowها را می‌فهمد؟

- آیا پذیرش می‌تواند سریع کار کند؟

- آیا مدیر به گزارش‌ها اعتماد می‌کند؟

- آیا payment states دقیق‌اند؟

- آیا bed moves درست ثبت می‌شوند؟

- آیا AI جواب مفید می‌دهد یا فقط نمایشی است؟

باید چه چیزهایی را اندازه بگیری

- زمان ثبت رزرو

- زمان چک‌این

- تعداد خطا در تخصیص تخت

- اختلاف گزارش مالی با واقعیت

- تعداد سوالات مدیر از AI

- نرخ استفاده روزانه

فاز چهارده: آماده‌سازی برای فروش

وقتی pilot جواب داد، تازه وارد فروش می‌شوی.

چیزهایی که باید آماده باشد

محصول

- stable release

- onboarding ساده

- import data پایه

- backup

- permission system

- audit logs

فروش

- website

- demo environment

- product deck

- pricing

- FAQ

- support flow

- contract / TOS / privacy policy

pricing پیشنهادی

می‌توانی یکی از این مدل‌ها را انتخاب کنی:

- per property

- per bed range

- per active room/bed

- base fee + AI add-on

پیشنهاد بهتر برای هاستل:

- قیمت پلکانی بر اساس تعداد تخت

مثلاً:

- تا 20 تخت

- 21 تا 50 تخت

- 51 تا 100 تخت

- بالاتر

فاز پانزده: نسخه آماده مقیاس

بعد از اولین فروش‌ها، سراغ این‌ها برو:

- channel manager integration

- direct booking engine

- advanced accounting

- mobile web optimization

- multilingual UI

- tax localization

- advanced AI automations

- owner analytics dashboard

- benchmark reports

- API for third-party integrations

ترتیب دقیق اجرا به زبان خیلی ساده

مرحله 1

تعریف scope، مشتری هدف، سناریوها

مرحله 2

مدل دامنه، stateها، entityها

مرحله 3

wireframe و UX flow

مرحله 4

database schema + backend architecture

مرحله 5

design system + high-fidelity UI

مرحله 6

ساخت auth + inventory + reservations

مرحله 7

ساخت check-in/out + folio + payments

مرحله 8

ساخت expenses + reports

مرحله 9

ساخت AI read-only

مرحله 10

pilot با چند هاستل

مرحله 11

fix + polish + pricing + go-to-market

مرحله 12

automation + integrations + scale

تعریف MVP واقعی تو

اگر بخواهم MVP تو را در یک جمله تعریف کنم:

یک سیستم مدیریت هاستل تخت‌محور که رزرو، تخصیص تخت، پرداخت، هزینه‌ها، و گزارش سود/زیان را در یک محیط ساده و real-time مدیریت می‌کند و یک AI assistant فقط برای پرسش مدیریتی و گزارش‌سازی دارد.

چک‌لیست تصمیم‌هایی که باید همین اول نهایی شوند

این‌ها را باید خیلی زود جواب بدهی:

- بازار هدف اول تو کجاست؟

- محصول فقط برای هاستل است یا PG / dorm / guesthouse هم؟

- حسابداری cash-basis می‌خواهی یا accrual-aware؟

- AI در نسخه اول فقط read-only است یا action هم دارد؟

- آیا از اول multi-language می‌سازی؟

- آیا از اول multi-currency لازم داری؟

- آیا اتصال OTA در نسخه اول لازم است؟

- آیا قوانین مالیات را generic می‌سازی یا market-specific؟

- pricing model چیست؟

- pilot customers چه کسانی‌اند؟

پیشنهاد من برای شروع درست

اگر بخواهم برایت نسخه عملی و کم‌ریسک پیشنهاد بدهم:

الان فقط روی این 6 ماژول شروع کن:

- Rooms/Beds

- Reservations

- Check-in/Check-out

- Payments/Folio

- Expenses

- Reports

و AI را فقط به این 4 کار محدود کن:

- empty beds

- unpaid balances

- expense summary

- weekly report generation

این بهترین مسیر است برای اینکه سریع‌تر به محصول قابل‌فروش برسی.

عالیه 🔥
الان می‌ریم سراغ نسخه کاملاً اجرایی و واقعی از این پروژه:

👉 یک Roadmap 16 هفته‌ای (4 ماهه)
طوری که اگر طبقش جلو بری، به یه محصول قابل فروش واقعی می‌رسی.

این برنامه طوری طراحی شده که:

- سریع MVP بسازی

- زود تست کنی

- سریع بفروشی

- بعد scale کنی

🗺️ Roadmap اجرایی 16 هفته‌ای ساخت Hostel Management + AI

📦 فازبندی کلی

| فاز | هفته | هدف |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1-2 | تعریف + طراحی پایه |
| Phase 2 | 3-6 | ساخت هسته (Inventory + Reservation) |
| Phase 3 | 7-10 | مالی + عملیات واقعی |
| Phase 4 | 11-13 | گزارش + AI |
| Phase 5 | 14-16 | تست واقعی + آماده فروش |

🚀 Phase 1 — پایه‌گذاری (Week 1-2)

🎯 هدف:

قفل کردن طراحی قبل از کدنویسی

🗓 Week 1 — Product & System Design

کارهایی که باید انجام بدی:

1. تعریف دقیق MVP

- چه فیچرهایی هست

- چه فیچرهایی نیست

- مشتری هدف کیه

2. نوشتن Flow واقعی هاستل

این‌ها رو کامل بنویس:

- رزرو

- چک‌این

- چک‌اوت

- جابه‌جایی تخت

- پرداخت ناقص

- ثبت هزینه

3. تعریف State Machine ها

مثلاً:

Bed:

- available

- reserved

- occupied

- dirty

- maintenance

Payment:

- unpaid

- partial

- paid

4. طراحی Domain Model

- Space (room/dorm/bed)

- Reservation

- Stay

- Folio

- Payment

- Expense

خروجی هفته 1:

- یک فایل کامل product design

- flow diagram

- entity diagram

🗓 Week 2 — UX + Architecture

1. طراحی Wireframe (خیلی مهم)

صفحات:

- dashboard

- rooms management

- reservation

- folio/payment

- expenses

2. طراحی UX Flow

کاربر باید بتواند:

- رزرو ثبت کند در < 30 ثانیه

- چک‌این کند در < 20 ثانیه

- پرداخت ثبت کند در < 10 ثانیه

3. انتخاب Stack

پیشنهاد:

- Front: Next.js + Tailwind

- Back: NestJS یا FastAPI

- DB: PostgreSQL

- Realtime: WebSocket

4. Setup پروژه

- repo

- structure

- docker

- env

خروجی هفته 2:

- wireframe کامل

- setup اولیه پروژه

🧱 Phase 2 — هسته محصول (Week 3-6)

🎯 هدف:

ساخت مغز سیستم (inventory + reservations)

🗓 Week 3 — Auth + Tenant

بساز:

- login/register

- multi-tenant system

- role (admin / staff)

- create hostel

🗓 Week 4 — Rooms & Beds

بساز:

- create room

- create dorm

- create beds

- bed status

UI:

- grid view اتاق‌ها

🗓 Week 5 — Reservation System

بساز:

- create reservation

- assign bed

- date range

- status (confirmed/cancelled)

🗓 Week 6 — Live Inventory 🔥

مهم‌ترین بخش

بساز:

- نمایش تخت‌ها

- وضعیت real-time

- رنگ‌بندی:

  - سبز: خالی

  - قرمز: پر

  - زرد: رزرو

خروجی Phase 2:

👉 یک سیستم که:

- اتاق و تخت دارد

- رزرو می‌گیرد

- وضعیت را نشان می‌دهد

💰 Phase 3 — عملیات واقعی + مالی (Week 7-10)

🎯 هدف:

سیستم قابل استفاده واقعی

🗓 Week 7 — Check-in / Check-out

بساز:

- check-in

- check-out

- assign bed

- move bed

🗓 Week 8 — Payments + Folio 🔥

بساز:

- charge

- payment

- balance

UI:

- Paid / Partial / Unpaid badge

🗓 Week 9 — Expenses

بساز:

- expense categories

- add expense

- recurring expense

- vendor

🗓 Week 10 — Accounting پایه

بساز:

- daily summary

- total revenue

- total expense

- outstanding balances

خروجی Phase 3:

👉 سیستم قابل استفاده برای یک هاستل واقعی

📊 Phase 4 — گزارش + AI (Week 11-13)

🎯 هدف:

ساخت ارزش واقعی مدیریتی

🗓 Week 11 — Reports

بساز:

- weekly report

- monthly report

- occupancy

- profit/loss

🗓 Week 12 — AI Assistant (نسخه 1)

بساز:

AI فقط read-only

قابلیت‌ها:

- empty beds

- unpaid guests

- expense summary

- weekly report

🗓 Week 13 — Automation پایه

بساز:

- payment reminder

- check-in message

- simple templates

خروجی Phase 4:

👉 محصولی که "هوشمند" به نظر می‌رسد

🧪 Phase 5 — تست واقعی + فروش (Week 14-16)

🎯 هدف:

رسیدن به market-ready

🗓 Week 14 — Pilot

کار:

- نصب برای 1-2 هاستل

- گرفتن feedback

بررسی:

- UX سخت هست؟

- خطای مالی هست؟

- staff گیج می‌شود؟

🗓 Week 15 — Fix + Polish

کار:

- bug fix

- UI improve

- speed optimize

🗓 Week 16 — آماده فروش 🚀

بساز:

- landing page

- demo

- pricing

- onboarding

خروجی نهایی:

👉 یک SaaS آماده فروش

📈 KPIهایی که باید track کنی

از همون اول:

- زمان ثبت رزرو

- تعداد خطا در تخصیص تخت

- اختلاف مالی

- تعداد استفاده از AI

- retention کاربران

⚠️ اشتباهاتی که نباید بکنی

❌ زود رفتن سراغ AI پیشرفته
❌ ساختن اپ موبایل از اول
❌ پیچیده کردن حسابداری
❌ اتصال زودهنگام به OTA
❌ نداشتن pilot واقعی

🧠 نسخه خیلی خلاصه پلن

اگر بخوام خیلی خلاصه بگم:

- اول UX + flow

- بعد inventory

- بعد reservation

- بعد payments

- بعد expenses

- بعد reports

- بعد AI

- بعد فروش