وضعیت فعلی دقیق پروژه

تو الان این‌ها را داری:

- اسناد domain و business rule

- اسناد state / command / validation / permission

- اسناد screen logic

- design system

- wireframe pack

- page layout blueprint

- component specification

- frontend architecture blueprint

- antigravity implementation prompt pack

یعنی از نظر design-thinking و product-architecture، برای MVP به اندازه کافی آماده‌ای که build را شروع کنی.

پس از اینجا به بعد کار تو 3 بخش دارد:

- آماده‌سازی handoff

- اجرای build در Antigravity

- کنترل کیفیت و جلوگیری از drift

نقشه راه کلان

من پیشنهاد می‌کنم از این لحظه دقیقاً با این 7 فاز جلو بروی:

فاز 0 — آماده‌سازی پکیج handoff

فاز 1 — scaffold و foundation architecture

فاز 2 — shared layout + core primitives

فاز 3 — core domain display modules

فاز 4 — priority screens and workflows

فاز 5 — secondary screens and support flows

فاز 6 — hardening, cleanup, and implementation audit

حالا هر فاز را دقیق می‌گویم.

فاز 0 — آماده‌سازی پکیج handoff

این فاز را قبل از باز کردن build جدی انجام بده.

هدف

این‌که Antigravity/Gemini مجبور نشود از بین 15 فایل پراکنده حدس بزند.
تو باید برایش یک handoff مرتب و قابل‌استفاده بسازی.

دقیقاً باید چه کار کنی؟

0.1 اسناد را به سه دسته تقسیم کن

دسته A: Source of Truth اصلی

این‌ها را همیشه در دسترس agent نگه دار:

- Core Operational Flows

- Hostel Business Rules

- Hostel Domain Model & Entity Map

- Hostel State Transition Map

دسته B: UX / interaction / screen contract

- MVP Screen Specification Pack

- Design System & Interaction Pattern Specification

- Wireframe Pack for MVP Priority Screens

- Page Layout Blueprint

- Component Specification Sheet

دسته C: Build contract

- Frontend Architecture & Folder Structure Blueprint

- Antigravity Implementation Prompt Pack

0.2 یک خلاصه‌ی کوتاه human-facing برای خودت آماده کن

این خلاصه باید 10 تا 15 خط باشد و هر بار اول هر session به Antigravity بدهی.

چیزهایی که باید در آن باشد:

- bed-first inventory

- reservation / stay / assignment separation

- folio vs expense separation

- housekeeping vs maintenance separation

- AI advisory only

- architecture layers

- priority screens

این خلاصه نقش anchor را دارد تا agent drift نکند.

0.3 تصمیم بگیر build را phase-by-phase جلو می‌بری

اشتباه این است که بگویی:

whole app رو بساز

درست این است که بگویی:

فقط فاز 1 را بساز، بعد من structure را review می‌کنم

0.4 معیار review خودت را از قبل بنویس

قبل از build، برای خودت مشخص کن بعد از هر فاز این 5 سؤال را می‌پرسی:

- آیا entity boundaryها حفظ شده؟

- آیا shared folder بیش از حد بزرگ شده؟

- آیا workflowها buried داخل pageها شده‌اند؟

- آیا warning / block / override درست جدا مانده؟

- آیا folio و expense یا housekeeping و maintenance قاطی شده‌اند؟

فاز 1 — Scaffold و Foundation Architecture

این اولین چیزی است که باید در Antigravity بسازی.

هدف

ساختن استخوان‌بندی پروژه، نه screen نهایی.

خروجی مطلوب

پروژه باید بالا بیاید، navigation shell داشته باشد، folder structure درست داشته باشد، و foundation components ساخته شده باشند.

دقیقاً چه باید ساخته شود؟

1.1 ساختار پوشه‌ها

Antigravity باید ساختاری هم‌راستا با سند 16 بسازد:

- app

- pages

- workflows

- features

- entities

- shared

- services

- contracts

- lib

1.2 app shell

باید این‌ها ساخته شوند:

- app layout

- navigation shell

- page frame

- overlay mount points

- top-level route structure

1.3 route placeholders

برای screenهای priority route placeholder بسازد:

- dashboard

- arrival board

- reservation detail

- stay detail

- folio

- maintenance

- housekeeping

- expenses

- receivables

- inventory

1.4 foundation shared primitives

در این فاز فقط skeleton primitiveها:

- button

- alert shell

- page header shell

- section shell

- basic layout wrappers

- modal/drawer shell

- table shell

چه چیزی نباید در این فاز ساخته شود؟

- logic سنگین screenها

- workflowهای کامل

- domain-specific UI پیچیده

- fake business rules داخل componentها

definition of done این فاز

- app اجرا می‌شود

- structure منطقی است

- routeها وجود دارند

- shared/layout foundations ساخته شده

- هنوز domain drift رخ نداده

بعد از این فاز تو چه کار باید بکنی؟

Review دستی:

- tree پروژه را نگاه کن

- ببین آیا agent یک components/ غول‌پیکر ساخته یا نه

- ببین pages فقط composition layer مانده یا نه

- ببین shared آلوده به domain component نشده یا نه

اگر اینجا structure خراب باشد، باید همین‌جا refactor کنی، نه بعداً.

فاز 2 — Shared Layout + Core Primitives

هدف

پیاده‌سازی patternهایی که در همه صفحات استفاده می‌شوند.

دقیقاً باید چه چیزهایی ساخته شوند؟

2.1 layout families

بر اساس سند 14:

- board layout

- detail layout

- review layout

- side utility panel layout

2.2 reusable shared UI

- Page Header

- Summary Strip shell

- Filter Bar

- Alert Block

- Status Badge shell

- Sticky Confirmation Footer

- Context Panel shell

- Sidebar Action Rail shell

- Sectioned Table shell

2.3 interaction primitives

- action menu

- row action group

- empty state block

- validation summary shell

این فاز چرا مهم است؟

چون اگر این‌ها قبل از screenها ساخته نشوند، هر page pattern خودش را اختراع می‌کند.

definition of done

- screenها می‌توانند روی layout familyهای ثابت سوار شوند

- shared component set usable شده

- visual consistency اولیه شکل گرفته

review تو

بعد از این فاز این‌ها را چک کن:

- آیا Summary Strip واقعاً reusable است یا برای هر صفحه جدا ساخته شده؟

- آیا Alert Block generic مانده؟

- آیا Sticky Confirmation Footer bounded مانده؟

- آیا Context Panel تبدیل به mini-page نشده؟

فاز 3 — Core Domain Display Modules

هدف

ساختن componentهای domain-aware که backbone UI هستند.

دقیقاً باید چه چیزهایی ساخته شوند؟

3.1 entity UI modules

- reservation summary blocks

- stay summary blocks

- assignment card

- bed tile

- dorm/room inventory card

- folio totals box

- payment summary strip

- receivable row

- maintenance impact card

- maintenance status timeline

- housekeeping task row

3.2 entity-level mappers

view-model helperها برای:

- stay summary

- reservation summary

- folio totals

- maintenance row

- housekeeping row

چرا این فاز قبل از pages است؟

چون pageها نباید raw object rendering یا custom display logic را دوباره اختراع کنند.

definition of done

- domain-aware display components ساخته شده‌اند

- semantic boundaryها visible شده‌اند

- page layer آماده‌ی composition است

review تو

- آیا Bed Tile generic card نشده؟

- آیا Folio Totals Box با expense summary اشتباه گرفته نشده؟

- آیا Housekeeping Task Row از maintenance row جداست؟

- آیا payment summary و folio totals distinct مانده‌اند؟

فاز 4 — Priority Screens and Core Workflows

این مهم‌ترین فاز build است.

هدف

ساختن heartbeat واقعی MVP.

ترتیب پیشنهادی داخل این فاز

4.1 Dashboard

اول چون:

- shell quality را نشان می‌دهد

- metric card و navigation flow را تست می‌کند

- summary + board layout را validate می‌کند

4.2 Arrival Board

چون:

- list + detail panel pattern را validate می‌کند

- readiness/actionability را تست می‌کند

- front-desk scanning را روشن می‌کند

4.3 Reservation Detail

چون:

- summary + sections + action rail pattern را تثبیت می‌کند

- reservation truth را از stay جدا نگه می‌دارد

4.4 Stay Detail

چون:

- operational + financial truth را کنار هم تست می‌کند

- current bed, balance due, move/checkout actions را validate می‌کند

4.5 Checkout Workflow

چون:

- review layout

- sticky confirmation

- warning/block/override

- receivable implication
را یکجا تست می‌کند

4.6 Folio View

چون:

- finance presentation rules را تثبیت می‌کند

- charges/payments/refunds separation را validate می‌کند

در این فاز workflowها باید چگونه ساخته شوند؟

حداقل این workflowها:

- check-in

- checkout

- post payment

اگر وقت/ظرفیت داشت:

- post refund

definition of done

- user بتواند core navigation را طی کند

- screenها بر اساس wireframe و layout blueprint ساخته شده باشند

- action placement درست باشد

- key truths above the fold باشند

- warning/block/override distinction واضح باشد

review تو بعد از هر screen

برای هر صفحه این 6 سؤال را بپرس:

- آیا user سریع می‌فهمد این صفحه برای چه کاری است؟

- آیا primary CTA واضح است؟

- آیا summary حقیقت اصلی را early نشان می‌دهد؟

- آیا warning کنار action آمده؟

- آیا detail history پایین‌تر از action context است؟

- آیا screen به سند wireframe وفادار مانده؟

فاز 5 — Secondary Screens and Support Flows

بعد از اینکه core path stable شد، این‌ها را بساز.

ترتیب پیشنهادی

5.1 Maintenance Board

چون sellability impact مهم است

5.2 Housekeeping Queue

چون readiness truth باید operationally usable باشد

5.3 Bed Move Workflow

چون candidate selection و confirmation logic دارد

5.4 Receivables View

چون checkout-with-balance را کامل می‌کند

5.5 Expense View

چون internal finance را از guest finance جدا تثبیت می‌کند

5.6 Inventory View

چون bed-first visibility را operationally کامل می‌کند

5.7 AI Assistant Panel

آخرتر بساز چون:

- core operation را نمی‌چرخاند

- advisory layer است

- اگر زود ساخته شود ممکن است focus را بگیرد

definition of done

- support operation screenها هم با همان patternهای approved ساخته شده باشند

- architecture drift نکرده باشد

- domain separation در secondary screens هم حفظ شده باشد

فاز 6 — Hardening, Cleanup, and Implementation Audit

این فاز را حتماً انجام بده.
خیلی‌ها build را تا فاز 5 می‌برند و بعد سیستم از نظر ساختاری شلخته می‌شود.

هدف

پاکسازی، تست، refactor کنترل‌شده، و enforce کردن consistency.

دقیقاً چه کار کنی؟

6.1 architecture audit

بررسی کن:

- page-local logic بیش از حد نشده؟

- featureهای تکراری ساخته نشده؟

- entity componentها duplicate نشده؟

- shared folder زیادی متورم نشده؟

- workflowها در modal fileها دفن نشده‌اند؟

6.2 UI consistency audit

بررسی کن:

- badge naming consistent است؟

- warning/block/override consistent است؟

- action labelها consistent هستند؟

- summary strip behavior consistent است؟

- sticky areas consistent هستند؟

6.3 screen-by-screen UX audit

چک کن:

- above-the-fold clarity

- financial visibility

- bed visibility

- maintenance vs housekeeping distinction

- folio vs expense distinction

6.4 browser testing

در Antigravity/Gemini بخواه:

- navigation pathها را تست کند

- resize behavior را تست کند

- long-content screens را تست کند

- modals / drawers / sticky footer را تست کند

- row selection + context panel behavior را تست کند

6.5 refactor before polish

قبل از visual polish، structure را تمیز کن.
اگر برعکس عمل کنی، بعداً refactor خیلی گران می‌شود.

حالا دقیقاً تو در Antigravity باید چگونه عمل کنی؟

بهترین loop کاری برای تو این است:

loop عملیاتی پیشنهادی

قدم 1

اسناد لازم را attach یا paste کن

قدم 2

فقط یک فاز را assign کن
مثلاً:

Phase 1 only: scaffold architecture and shared foundations

قدم 3

ازش بخواه اول structure بسازد، نه polish

قدم 4

خروجی را review کن

قدم 5

اگر architecture drift داشت، همان‌جا stop و refactor

قدم 6

فاز بعدی را فقط وقتی شروع کن که قبلی clean باشد

پیشنهاد prompt workflow برای تو

prompt اول

برای شروع، فقط این را بده:

- خلاصه project truth

- سند architecture

- سند implementation pack

- درخواست اجرای فاز 1

بعد از فاز 1

بگو:

- structure را audit کن

- اگر shared بیش از حد generic یا overloaded است refactor کن

- بعد Phase 2 را بساز

بعد از فاز 2

بگو:

- layout familyها را با screenها validate کن

- سپس Phase 3

و همین‌طور ادامه بده.

در هر فاز چه چیزهایی را نباید بگذاری agent خودش تصمیم بگیرد؟

این‌ها را همیشه خودت کنترل کن:

- آیا domain concepts collapse شده‌اند یا نه

- آیا folder boundaryها رعایت شده‌اند یا نه

- آیا workflowها درست جدا شده‌اند یا نه

- آیا action labelها business-oriented مانده‌اند یا نه

- آیا screen hierarchy مطابق wireframe است یا نه

یعنی:
Agent build می‌کند، ولی تو باید architecture judge بمانی.

ترتیب خیلی دقیق پیشنهادی از همین الان

اگر بخواهم کاملاً مو‌به‌مو بگویم، از اینجا این کارها را انجام بده:

امروز / همین حالا

- اسناد handoff را مرتب کن

- خلاصه‌ی کوتاه project truth بساز

- Antigravity را با Phase 1 شروع کن

بعد از اولین build

- tree پروژه را review کن

- اگر structure غلط بود، refactor اجباری بگیر

- وقتی structure درست شد، برو Phase 2

بعد از Phase 2

- shared/layout primitives را visual و structural review کن

- اگر okay بود، برو Phase 3

بعد از Phase 3

- entity componentها را semantic review کن

- بعد core pages را در Phase 4 بساز

بعد از هر screen در Phase 4

- browser review بگیر

- action placement و summary visibility را چک کن

- driftها را همان موقع اصلاح کن

بعد از اتمام core screens

- برو Phase 5

- support screens را بساز

- AI panel را آخرتر بساز

در پایان

- Phase 6 hardening را انجام بده

- architecture cleanup

- UX consistency audit

- بعد تازه visual polish عمیق‌تر

اگر بخواهم برایت خیلی خلاصه کنم

الان نقشه‌راه تو این است:

Step 1

Antigravity را با Phase 1: architecture scaffold شروع کن

Step 2

بعد shared layout and primitives

Step 3

بعد domain display components

Step 4

بعد core pages and workflows

Step 5

بعد secondary/support screens

Step 6

بعد audit, refactor, browser validation

مهم‌ترین توصیه‌ی عملی

دو اشتباه را نکن:

اشتباه 1

یک‌جا ازش نخواه کل app را بسازد

اشتباه 2

بگذاری architecture drift کند و بگویی later fix می‌کنیم

در پروژه‌های AI-assisted،
early drift = later chaos